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 Паспорт 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы
	Наименование программы
	«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель

программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрация муниципального образования «Заиграевский район»

	Соисполнители программы
	Глава муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево» (по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение «Инфраструктурный центр-служба заказчика»

	Подпрограммы
	-

	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

	Задачи

Программы 
	1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

	Целевые индикаторы и Показатели Программы
	1. Количество благоустроенных общественных территорий.;
2. Количество благоустроенных дворовых территорий.

	Этапы и сроки реализации Программы
	На 2025 - 2030 годы 

I этап – 2025 г.

II этап – 2026 г. 

III этап – 2027 г. 

IV этап – 2028-2030 г.  

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	3 245 905,00 рублей

	
	Годы
	Всего
	Федеральный Бюджет
	Республиканский Бюджет
	Местный Бюджет
	Внебюджетные источники

	
	2025
	3 245 905,00
	3 210 235,00
	32 427,00
	3 243,00
	0,00
	
	6000,00

	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Количество благоустроенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам к 2030г. - 5 ед.;

Количество благоустроенных общественных территорий к 2030г.- 3 ед.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей сферы благоустройства
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" Правительством Российской Федерации разработало и утвердило Национальный проект "Инфраструктура для жизни". 

Начало реализации Национального проекта с 1 января 2025 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. 

Национальный проект состоит из 12 Федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.
Один из 12 Федеральных проектов – Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который будет реализован под руководством Министерства строительства РФ.  
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы является инструментом реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы (далее – Программа) - последователь муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2020-2024 гг. призвана создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь благоустроенных территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

На территории поселка Заиграево расположен 21 многоквартирный жилой дом. Анализ сферы благоустройства в поселке Заиграево показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий. 
Проведены работы по ремонту дворовых проездов и тротуаров многоквартирных жилых домов. 
Все дворовые территории многоквартирных жилых домов обеспечены твердым покрытием, освещением. Необходимо обеспечить скамейками урнами 5 дворовых территорий.
В частном секторе поселка осуществляется еженедельный вывоз мусора.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2020-2024 гг. проведены работы по благоустройству:

- общественной территории, прилегающей слева к зданию районного дома культуры, расположенного по адресу: п. Заиграево, ул. Ленина, 39 (устройство твердого покрытия, ливневой канализации, освещение, ограждение, установка МА Ф, озеленение);

- территории, традиционно определенной для народных гуляний и культурно- спортивного праздника «Сурхарбан», относительно в 120 метрах по направлению на север от жилого дома, расположенного по адресу: п. Заиграево, пер. Молодежный, 10а (Устройство сцены, освещение, МАФ).

Проведены этапы благоустройства общественной территории для отдыха населения вблизи здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: п. Заиграево, ул. Советская, 23 (Устройство твердого покрытия, установка МАФ, освещение, установка игрового комплекса, часть ограждения, озеленение, установка перголы, устройство фотозоны);
Эстетический вид поселка во многом зависит от степени благоустроенности общественных территорий (скверы, площади и др.)
Для обеспечения благоустройства муниципальных общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: оборудование малыми архитектурными формами; освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; озеленение, ремонт твердого покрытия, тротуаров.
К решению проблем благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселка невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030гг. (приложение 1);
- адресный перечень дворовых территорий (приложение 2);

- адресный перечень общественных территорий (приложение 3). Часть адресного перечня на 2025-2030 годы является переходящим из муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2020-2024 гг. и  сформирован согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования. 

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих корректировок.
Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания, а также: 

- формирование современного облика поселка;
- обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории поселка.
Основной задачей муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной среды в поселке Заиграево, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве общественных территорий, увеличению количества мест для отдыха населения на общественных территориях, способствовать повышению качества жизни населения.

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
- Совершенствование эстетического состояния территорий поселка.
Оценка конечных результатов Программы характеризуется следующими показателями:

- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество благоустроенных дворовых территорий.

Перечень целевых показателей Программы составлен по принципу минимизации количества целевых показателей при сохранении полноты представляемой информации. Данные показатели наиболее полно характеризуют развитие и формирование комфортной городской среды в тех сферах, на улучшение которых направлена Программа. Плановые значения целевых показателей установлены с учетом значений показателей за прошлые периоды, итогов проведенной инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, а также с учетом требования по заключению соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, и с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в течение срока реализации Программы.
Состав основных мероприятий, показатели результативности муниципальной программы

Ожидаемые результаты муниципальной программы приведены в таблице 1 муниципальной программы.

Перечень целевых показателей выполнения муниципальной программы приведен в таблице 2 муниципальной программы. 
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

1) проведения общественных обсуждений проектов изменений, вносимых в Программу (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких изменений);

2) осуществления контроля за ходом выполнения Программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки заявлений заинтересованных лиц;

3) обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий;

4) проведения соответствующих мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселка Заиграево осуществляется:

- устройство пандусов на общественных территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на общественную территорию.

5) направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее 40% от общего размера предоставленной субсидии из регионального бюджета;

6) обеспечения размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы
В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на территории поселка Заиграево создается общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия на 2025-2030гг.,  состоящая из  представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций  для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке. 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия на 2025-2030гг.

Общественный контроль за формированием муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов. 

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево».
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.
Задачи программы: 
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                                                                   Таблица 1
	N
п/п
	Задачи
	Решаемые проблемы 
	Ожидаемые результаты
	Сроки достижения результатов
	Ответственный исполнитель (соисполнители)

	Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

	1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	Отсутствие части благоустройства в соответствии с минимальным  перечнем (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, освещение)
	Количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед.
	2026-2028
	Администрация муниципального образования «Заиграевский район»/ Глава муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево» (по согласованию); 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Инфраструктурный центр-служба заказчика»

	2
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Отсутствие благоустройства на территории парков, центральных улицах, центральной площади поселка
	Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.

	2025-2030
	Администрация муниципального образования «Заиграевский район»/ Глава муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево» (по согласованию); 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Инфраструктурный центр-служба заказчика»


Раздел 4 «Целевые показатели выполнения муниципальной программы»
Таблица 2

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.


	Необходимое направление изменений (>, <, 0) 
	Базовое значение
	Оценка
	Плановые значения
	Темпы прироста

	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030г.
	

	1
	2
	3


	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания
	

	Показатели выполнения задач Программы
	

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (по нарастающей)
	

	1.1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт.
	>
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	200

	Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий (по нарастающей)
	

	2.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	шт.
	>
	0
	-
	-
	3
	4
	5
	5
	5
	-


Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на период с 2025 года по 2030 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы.

	N п/п
	Статус
	Наименование основного мероприятия


	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	Ожидаемый социально-экономический эффект *(1)
	Срок
	Источники финансирования
	Финансовые показатели, руб.

	
	
	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год 
	2030 год
	Итого 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель: Повышение уровня благоустройства территории поселка Заиграево, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

	1
	Основное мероприятие
	Благоустройство общественных территорий
	Глава МО ГП «Поселок Заиграево» (по согласованию),  

МКУ «КАИЗО», МБУ «Инфраструктурный центр-служба заказчика»
	Задача 1, Показатель 1.1.
	2025
	2030
	Итого
	3245905,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3245905,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	3210235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3210235,00

	
	
	
	
	
	
	
	РБ
	32427,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32427,00

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	3243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3243,00

	
	
	
	
	
	
	
	ВИ
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	2
	Основное мероприятие
	Благоустройство дворовых территорий
	
	Задача 2, Показатель 2.1.
	2026
	2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	РБ
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ВИ
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	Всего по программе:
	3245905,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3245905,00

	
	
	Федеральный бюджет
	3210235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3210235,00

	
	
	Республиканский бюджет
	32427,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32427,00

	
	
	Местный бюджет
	3243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3243,00

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* - предполагаемое финансирование из местного бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования указанных в соглашении на очередной финансовый год
Приложение 1 к программе

«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030гг.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030гг.  (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается муниципальным казенным учреждением «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Заиграевский район», муниципальным бюджетным учреждением «Инфраструктурный центр – служба заказчика» (далее - уполномоченные органы) и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

2.2. осмотр общественных территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе улицы, площади, скверы, парки, пешеходные зоны и т.д.);

2.3. разработка дизайн - проекта;

2.4. рассмотрение дизайн-проекта на общественной комиссии;

2.5. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, общественных территорий, планируемых к благоустройству в текущем году в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

5. Дизайн-проект рассматривается на заседании общественной комиссии, решением которой либо согласовывается, либо представляются мотивированные замечания, и дизайн-проект отправляется на доработку.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 2 к программе

«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025 – 2030 годах

	№

п/п
	Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома)
	Количество проживающих в многоквартирном доме, чел.
	Перечень видов работ
	Планируемая дата реализации,

г

	
	
	
	согласно минимальному перечню


	согласно дополнительному перечню
	

	1
	Ленина, 40
	45
	установка скамеек, урн
	-
	2026

	2
	Ленина, 42
	42
	установка скамеек, урн
	-
	2026

	3
	Серова, 49
	42
	установка скамеек, урн
	-
	2026

	4
	Громова, 15
	31
	установка скамеек, урн
	-
	2027

	5
	Серова, 12
	8
	установка скамеек, урн
	-
	2028


Решение собственников помещений в многоквартирном доме о благоустройстве дворовой территории в соответствующем году, должно быть принято не позднее 1 февраля года предоставления субсидии.

Приложение 3 к программе

«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий поселка Заиграево, 
подлежащих благоустройству в 2025 – 2030 годах 

	№

п/п
	Адрес и наименование общественной территории
	Перечень видов работ

по благоустройству
	Планируемый год реализации, г

	1
	Территория для отдыха населения вблизи здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: п. Заиграево, ул. Советская, 23
	устройство твердого покрытия, установка МАФ
	2025

	2
	Территория, прилегающая к спортивному залу, расположенному по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, 3б
	Установка МАФ (пергола с качелями, установка ДИК с мягким покрытием)
	2026

	3
	Общественная территория по ул. Цветочная п. Заиграево
	Устройство спортивной площадки, детской игровой площадки, ограждение, освещение
	2026-2030

	
	Территория для отдыха населения вблизи здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: п. Заиграево, ул. Советская, 23
	Устройство баскетбольной площадки
	2027


Приложение 4 к программе

«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
Условие о предельной дате заключения контрактов (договоров) 

на выполнение работ по благоустройству 

Предельная дата заключения контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий - не позднее 1 июля года предоставления субсидии; 

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 мая года предоставления субсидии,

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 5 к программе

«Формирование комфортной городской среды поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
ПРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________________

	п. Заиграево 
	 «____» ______________ 20___ года


 Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - ________.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _________ кв. метров, в том числе:

 _________ кв. метров жилых помещений, _________ кв. метров нежилых помещений.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек. 

.
Повестка дня собрания:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

2. О совместном участии в муниципальной программе формирование комфортной городской среды с многоквартирным домом № ______ по _________________________________.

3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды.

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

5. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

6. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого решения).

7. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ). 

8. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы. 

9. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

10. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.

1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:

председателя собрания ________________________________________

секретаря собрания ___________________________________________

членов счетной комиссии ______________________________________

                ______________________________________

                ______________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование.

Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).
2. По второму вопросу принято решение участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды совместно с многоквартирным домом № ______ по ________________________________________________.

После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

3. По третьему вопросу принято решение обратиться в Администрацию муниципального образования «Заиграевский район» с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ______ по _______________ в муниципальную программу формирования комфортной городской среды.

После обмена мнениями состоялось голосование.
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

4. По четвертому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а именно:
	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


После обмена мнениями состоялось голосование.

Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).
5. По пятому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, а именно:

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


После обмена мнениями состоялось голосование. 

Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


6. По шестому вопросу — принято решение определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:

- минимального перечня работ в не денежной форме: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Может быть определен как в денежной форме так и  в неденежной форме. Например:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

- дополнительного перечня работ в денежной (не денежной) форме: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


7. По седьмому вопросу — принято решение о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома № ___ по ул. _________________________________ работ, выполняемых из состава дополнительного перечня, в размере ______20____ % от общей стоимости работ из дополнительного перечня.

Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома осуществляется в порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

После обмена мнениями состоялось голосование. Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


8. По восьмому вопросу принято решение включить в состав общего имущества  в многоквартирном доме _________________________________________________________, 

(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

После обмена мнениями состоялось голосование.

	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

9. По девятому вопросу принято решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы собственниками МКД № _______ по ул. _________________________________, МКД № _______, по ул. _________________________________, в следующем порядке

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

После обмена мнениями состоялось голосование. 

	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по девятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

10. По десятому вопросу – принято решение определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  (указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)
После обмена мнениями состоялось голосование. 

	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

Приложения:

- регистрационный протокол.

Собрание закрыто.

Председатель собрания __________________________________/__________________

Секретарь собрания _____________________________________/__________________

Члены счетной комиссии _________________________________/__________________

_________________________________/__________________

________________________________/__________________

